Projektiryhmä muurahaiset agileo ja yleistä Sprint 3:n vaiheesta<<<

Lähdetään liikkeelle ryhmän koostumuksesta, rooleista ja yleisestä puolesta. Kerron tässä etenemisistä ja näytän hetken kuluttua Spring Tool Suite:ssa käytännön puolta sovelluksen ajamisesta.

Muurahaiset agileo projektiryhmän koostumus vaihtui siten, että Jari-Matti Seppälä ja Ossi Rantapuska lähtivät työharjoitteluun, Harri Mäenpää jatkoi Scrum Masterina ja mukaan uutena tuli
Pasi Riikonen. Aika paljon Pasin on pitänyt tutustua projektiin erityisesti sprint 3:n alkuvaiheessa ja Harrin taas vuorostaan tutustuttaa Pasia tekemiseen. Käytetyt tekniikat, määrittelyt ja sovelluksen rakenne ovat olleet erilaisia eri projektien välillä ja kestää aikansa, että oppii tekemään.

Harrille tuli myös Jenkinsin ajo sopivissa vaiheissa ja tarkistaen käännösten tilan siellä päässä paikallisten ajojen ohella. Ajot menivät pääasiassa läpi jenkinsin päässä kaatuen joskus lähinnä testeihin. Testejä korjattiin ja sen myötä jenkins ajot menivät jälleen läpi. Uusia testejä ei sprint 3 :ssa tehty, sillä keskityimme enemmänkin saamaan aikaan määrittelyä, uutta toiminnallisuutta ja korjauksia.

Oppimista ja muutosta myös muutenkin projektin kuluessa tapahtui. Myös projektin tehtävien määrittelyyn on päädytty tekemään aika paljon muutoksia sen kautta, että ryhmän ajatuksiin tuli Pasin myötä aika paljon erilaista verrattuna edellisen ryhmän koostumukseen. Projektin tilanteissa jouduttiin uudelleenarvioimaan Akkiksen käsitteitä, sisältöä ja suuntaamaan projektin etenemistä enemmän siihen, että olemassa olevat käsitteet tulevat muokattaviksi ja perusrakenne enemmän kohdilleen, esim. menut pääsivujen linkkien tilalle välittäen eteenpäin näytettävälle, muokattavalle tai lisättävälle tiedolle tarpeelliset asiat edellisestä valinnasta esim. kontaktiyrityksestä tai sopimuksesta valitusta listauksesta tms. Lisäksi merkittävänä muutoksena oli se, että käsitteenä Kauppa poistui omana käsitteenä, ja sen tiedot yhdistyivät sopimukseen. Huomattiin Akkiksen speksistä, että kauppa onkin itse asiassa kontaktiyrityksen ja asiakkaan välillä tehty sopimus, siis sama asia.

Itselle teknisesti haasteita tuotti sivujen linkittäminen toisiinsa ja sopimukseen liittyvät määrittelyt. Pasin kohdalla vastaavasti haasteita taas on tuottanut erityisesti salasanan kryptaus, mikä vaikutti loginiin, käyttäjän rekisteröintiin ja muokkaukseen salasanan tarkistusten ja tallennusten muodossa.
Myös käyttäjätietojen syötön validointi oli haasteellista. Se oli ensimmäinen varsinainen syötteen tarkistus sovelluksessa login :n lisäksi. Myös menun rakentaminen niin, että se näkyy ja toimii sekä pääsivuilla että toimintojen alla oli haasteellista. Näistä haasteista on kuitenkin selvitty eteenpäin.

Uutta projektin tuotoksessa tuli menun ja ulkoasun parannukset, käyttäjäroolit ja niiden aloitussivut, kontraktin luominen käyttöliittymästä asti, käyttäjän, kontaktin, kontaktiyrityksen ja kontraktin perustietojen muokkausmahdollisuus sekä käyttäjän tietojen syötön jonkinasteinen tarkistaminen. Uutena myös käyttäjän salasana tallennetaan tietokantaan kryptattuna.

Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä tarkasteltu myöskään eri käyttäjäroolien erilaisia oikeuksia tehdä olemassaolevia toiminteita, eikä tehty muihin kuin admin -roolille menuvalintoja, joiden oikeudet pitää vielä määritellä. Myöskään muiden käsitteiden kuin käyttäjien syötteitä ei ole tarkistettu, eikä käsitteiden välisiä linkityksiä voi muokata lisäysten jälkeen. Myös poistot ja esim. kontaktiyritysten ja edistyneemmät haut on myös jätetty myöhempiin vaiheisiin.

Projektin tuotos löytyy osoitteesta www.github.com/muurahaisetagileo. Sieltä klikataan akkis.

Projektissa käytetyt tekniikat
-  Tekniikoina projektissa on käytössä edelleen JPA, SPRING ja käyttöliittymäpuolella JSF ja Primefaces -tekniikoihin liittyvät XHTML-sivut. Projektissa käytetään myös edelleen maven:ia ja jenkins:iä. Alustana toimii pääasiassa Tomcat 8 ja MySQL -tietokanta.
Sovelluksen eri kerrokset
 - Sovellus jakautuu JPA-kerrokseen, transaktiokerrokseen ja Spring kerrokseen.
- Sovelluksen paketteja on tehty siten, että sekä JPA luokille ja Spring -komponenteille kummallekin yksi paketti ja kutakin käsitettä varten oma JSF managed bean -paketti.

- Data-kansiosta löytyvät SQL-skriptit tietokannan luontiin, joilla saa tietokannan uudelleen käyttöön tietokannan tyhjentämisen jälkeen. Sinne on alkanut myös kertyä testdata -kansio, jossa on
script eri vaiheiden testidatalle.

- Docs-kansio on varattu dokumenteille. Dokumenttien päivittäminen sprint:n yhteydessä on ollut vähäistä, lähinnä tehtävien määrittelyyn liittyvää. Tässä kolmannessa sprintissä on keskitytty enemmänkin uuden aikaansaamiseen kuin dokumentaation ylläpitoon tai kehittämiseen.

Sovelluksen esiteltävistä toiminnoista sovelluksen ajovaiheessa

Käyttäjät

- Run on Server -> Login, aluksi login failed ilmoituksen esittäminen ja sen jälkeen onnistunut kirjautuminen, käyttäjätunnus admin, salasana adminPassu1 tunnuksilla.

- Uuden käyttäjän rekisteröinti. Tietoihin on tullut lisää käyttäjäroolin valinta. Tehdään teknikko käyttäjä. ( Salasana: teknikko ). Nimi: Jaakko Kujala.

- Uloskirjautuminen.

­- Login uutena käyttäjänä, teknikko Jaakko Kujala. Huomataan, että teknikolla kuten myöskään muilla käyttäjäryhmillä ei ole vielä menuvalintoja. Ne määritellään myöhemmissä sprinteissä.

- Uloskirjautuminen ja sisäänkirjautuminen Admin käyttäjänä.

- käyttäjien etsintä

Kontaktit

- 2 uuden kontaktin luonti.

  Mikko Matilainen
  puh. 0404444444 Ja email (mikko.matilainen@yritysc.com)
  Suomi

   Heikki Silvennoinen
   puh. 0505555555 ja email heikki.silvennoinen@yritys.com
   Suomi

- Kontaktien haku ja listaus. Uusi kontakti näkyy tilassa contact.

- Kontaktien muuttaminen lead:ksi.

- Kontaktin muokkaus. Huomautus kontaktia ei heti pääse muokkaamaan: varaudutaan siihen, että kaikki käyttäjäryhmät ei saa muokata. Ensin näytetään tarkemmin kontaktiin liittyvää tietoa.

  Muutetaan puhelinnumeroa → 0403333333

- Paluu kontaktilistaukseen. Tiedot näkyy siellä.

Kontaktiyritys

- Uuden yrityksen luominen. Yritys C, Jaakkolantie 12, 40700 Seinäjoki, www.yritysc.com, info@yritysc.com

- Kontaktiyritysten listaus. Uusi yritys näkyy.

- Kontaktiyrityksen muokkaaminen

- käynti kontaktin muokkauksessa

Sopimus

- Valitaan uusi juuri luotu yritys yritysten listauksessa

- Uuden sopimuksen tekeminen

- Näkyy kontaktiyrityksen tiedoissa

- Juuri luodun sopimuksen muokkaaminen

- käynti kontaktin muokkauksessa

- Sopimuksen asiakashenkilöiden näkyminen kontaktien asiakas -tilassa kontaktien listauksessa.