Tervetuloa muurahaiset agileon Akkis tuotteen sprint 3:n projektivaiheen ja tuotoksen esittelyyn !

Minun nimeni on Harri Mäenpää ja työparinani tässä Sprint:ssä on toiminut Pasi Riikonen.

Projektiryhmä muurahaiset agileo ja yleistä Sprint 3:n vaiheesta

Lähdetään liikkeelle ryhmän koostumuksesta, rooleista ja yleisestä puolesta. Kerron tässä etenemisistä ja näytän hetken kuluttua Spring Tool Suite:ssa käytännön puolta sovelluksen ajamisesta.

Muurahaiset agileo projektiryhmän koostumus vaihtui siten, että Jari-Matti Seppälä ja Ossi Rantapuska lähtivät työharjoitteluun, Harri Mäenpää jatkoi Scrum Masterina ja mukaan uutena tuli
Pasi Riikonen. Aika paljon Pasin on pitänyt tutustua projektiin erityisesti sprint 3:n alkuvaiheessa ja Harrin taas vuorostaan tutustuttaa Pasia tekemiseen. Käytetyt tekniikat, määrittelyt ja sovelluksen rakenne ovat olleet erilaisia eri projektien välillä ja kestää aikansa, että oppii tekemään.

Harrille tuli myös Jenkinsin ajo sopivissa vaiheissa ja tarkistaen käännösten tilan siellä päässä paikallisten ajojen ohella. Ajot menivät pääasiassa läpi jenkinsin päässä kaatuen joskus lähinnä testeihin. Testejä korjattiin ja sen myötä jenkins ajot menivät jälleen läpi. Uusia testejä ei sprint 3 :ssa tehty, sillä keskityimme enemmänkin saamaan aikaan määrittelyä, uutta toiminnallisuutta ja korjauksia.

Oppimista ja muutosta myös muutenkin projektin kuluessa tapahtui. Myös projektin tehtävien määrittelyyn on päädytty tekemään aika paljon muutoksia sen kautta, että ryhmän ajatuksiin tuli Pasin myötä aika paljon erilaista verrattuna edellisen ryhmän koostumukseen. Projektin tilanteissa jouduttiin uudelleenarvioimaan Akkiksen käsitteitä, sisältöä ja suuntaamaan projektin etenemistä enemmän siihen, että olemassa olevat käsitteet tulevat muokattaviksi ja perusrakenne enemmän kohdilleen, esimerkiksi menut pääsivujen linkkien tilalle. Sieltä sitten piti esimerkiksi myös välittää
yritys eteenpäin luotavalle sopimukselle. Sopimuksia pääsee nyt käsittemään vain kontaktiyrityksen kautta. Lisäksi merkittävänä muutoksena oli se, että käsitteenä Kauppa poistui omana käsitteenä, ja sen tiedot yhdistyivät sopimukseen. Huomattiin Akkiksen speksistä, että kauppa onkin itse asiassa kontaktiyrityksen ja asiakkaan välillä tehty sopimus, siis sama asia.

Itselle teknisesti haasteita tuotti sivujen linkittäminen toisiinsa, etenkin kun piti välittää joku valinta edelliseltä sivulta kuten sopimusta luotaessa ja sopimukseen liittyvät määrittelyt. Pasin kohdalla vastaavasti haasteita taas on tuottanut erityisesti salasanan kryptaus, mikä vaikutti sisäänkirjautu-miseen, käyttäjän rekisteröintiin ja muokkaukseen salasanan tarkistusten ja tallennusten muodossa. Myös käyttäjätietojen syötön oikeellisuustarkistus oli haasteellista. Se oli ensimmäinen varsinainen syötteen tarkistus sovelluksessa sisäänkirjautumisen lisäksi. Myös menun rakentaminen niin, että se näkyy ja toimii sekä pääsivuilla että toimintojen alla oli haasteellista. Näistä haasteista on kuitenkin selvitty eteenpäin.

Uutta projektin tuotoksessa tuli menun ja ulkoasun parannukset, käyttäjäroolit ja niiden aloitussivut, sopimuksen luominen käyttöliittymästä asti, käyttäjän, kontaktin, kontaktiyrityksen ja sopimuksen perustietojen muokkausmahdollisuus sekä käyttäjän tietojen syötön jonkinasteinen tarkistaminen. Uutena myös käyttäjän salasana tallennetaan tietokantaan kryptattuna.

Tässä vaiheessa ei kuitenkaan vielä tarkasteltu myöskään eri käyttäjäroolien erilaisia oikeuksia tehdä olemassaolevia toiminteita, eikä tehty muihin kuin admin -roolille menuvalintoja, joiden oikeudet pitää vielä määritellä. Myöskään muiden käsitteiden kuin käyttäjien syötteitä ei ole tarkistettu, eikä käsitteiden välisiä linkityksiä voi paljoakaan muokata lisäysten jälkeen. Teknikon voi kuitenkin vaihtaa sopimukselle ja kontaktiyritykselle ja sopimukselle voi lisätä kontakteja. Myös poistot ja esim. kontaktiyritysten ja edistyneemmät haut on myös jätetty myöhempiin vaiheisiin.

Projektin tuotos löytyy osoitteesta www.github.com/muurahaisetagileo, kun sieltä klikataan akkis.
Projektissa käytetyt tekniikat
-  Tekniikoina projektissa on käytössä edelleen JPA, Spring ja käyttöliittymäpuolella JSF ja Primefaces -tekniikoihin liittyvät XHTML-sivut. Projektissa käytetään myös edelleen maven:ia ja jenkins:iä. Alustana toimii pääasiassa Tomcat 8 ja MySQL -tietokanta. Sovellusta on ajettu Linux:n päällä.
Sovelluksen eri kerrokset
 - Sovellus jakautuu JPA-kerrokseen, transaktiokerrokseen ja Spring kerrokseen.
- Sovelluksen Java-paketteja on tehty siten, että sekä JPA luokille ja Spring -komponenteille on kummallekin yksi paketti ja kutakin käsitettä varten oma JSF managed bean -paketti.

- Data-kansiosta löytyvät SQL-skriptit tietokannan luontiin, joilla saa tietokannan uudelleen käyttöön tietokannan tyhjentämisen jälkeen. Sinne on alkanut myös kertyä testdata -kansio, jossa on
script eri vaiheiden testidatalle.

- Docs-kansio on varattu dokumenteille. Dokumenttien päivittäminen sprint:n yhteydessä on ollut vähäistä, lähinnä tehtävien määrittelyyn liittyvää. Tässä kolmannessa sprintissä on keskitytty enemmänkin uuden aikaansaamiseen kuin dokumentaation ylläpitoon tai kehittämiseen.

Sovelluksen esiteltävistä toiminnoista sovelluksen ajovaiheessa

Käyttäjät

- Run on Server -> Login, aluksi login failed ilmoituksen esittäminen ja sen jälkeen onnistunut kirjautuminen, käyttäjätunnus admin, salasana adminPassu1 tunnuksilla.

- Uuden käyttäjän rekisteröinti. Tietoihin on tullut lisää käyttäjäroolin valinta. Tehdään teknikko käyttäjä. ( Salasana: Teknikko1 ). Nimi: Jaakko Kujala.

- Uloskirjautuminen.

­- Login uutena käyttäjänä, teknikko Jaakko Kujala. Huomataan, että teknikolla kuten myöskään muilla käyttäjäryhmillä ei ole vielä menuvalintoja. Ne määritellään myöhemmissä sprinteissä.

Muutetaan käyttäjän Jaakko Kujala salasanaa: Teknikko2

Kirjaudutaan teknikkona uudella salasanalla.

Uloskirjautuminen

Sisäänkirjautuminen Admin käyttäjänä.

Käyttäjien etsintä. Etsitään Jaakko

Kontaktit

- 3 uuden kontaktin luonti.

  Mikko Matilainen
  puh. 0404444444 Ja email (mikko.matilainen@yritysc.com)
  Suomi

   Heikki Silvennoinen
   puh. 0505555555 ja email heikki.silvennoinen@yritysc.com
   Suomi

   Karita Mikkola
   puh 0507777777 ja email karita.mikkola@yritysc.com
   Suomi

- Kontaktien haku ja listaus. Uudet kontakti näkyy tilassa Contact.
- Kontaktien muuttaminen lead:ksi.

- Kontaktin muokkaus Mikko Matilainen.

Huomautus kontaktia ei heti pääse muokkaamaan vaan tullaan ensin näytä -tilaan: varaudutaan siihen, että kaikki käyttäjäryhmät ei saa muokata.

Ensin näytetään tarkemmin kontaktiin liittyvää tietoa kuin listauksessa näkyy.

  Muutetaan puhelinnumeroa → 0403333333

- Paluu kontaktilistaukseen. Muuttuneet tiedot näkyy siellä.

Kontaktiyritys

- Uuden yrityksen luominen. Yritys C, Jaakkolantie 12, 40700 Seinäjoki, www.yritysc.com, info@yritysc.com

- Kontaktiyritysten listaus. Uusi yritys näkyy.

- Kontaktiyrityksen muokkaaminen, vaihdetaan osoitteeseen Jaakkolantie 25, 40700 Seinäjoki

- käynti kontaktin muokkauksessa

Sopimus

- Valitaan uusi juuri luotu yritys yritysten listauksessa

- Uuden sopimuksen tekeminen

  joku päivä, loppu päivä ja hinta. Tila Draft

- Näkyy kontaktiyrityksen tiedoissa

- Juuri luodun sopimuksen muokkaaminen, loppupäivä ja teknikko vaihtuu

- käynti kontaktin muokkauksessa

- Sopimuksen asiakashenkilöiden näkyminen kontaktien asiakas -tilassa kontaktien listauksessa.

Videon formaatti ja tuottamiseen käytetty ohjelma

Video on nauhoitettu avi-tiedostoksi SimpleScreenRecorder -ohjelmalla, mpeg4 videocodec:lla ja mp3 äänicodecilla.