# Toimintatavat
## Palaverit
- päivittäin klo 14 n. 15 minuutin palaverit head phone:lla Skypessä
- Skype chat:ia jatkuvasti tarpeen mukaan
- Tarvittaessa kasvokkain joko Tikan maja:lla tai Harrin / Jari-Matin luona;
Ossi pääsee harvoin.
- vaihdamme sähköpostiosoitteet
- Ensimmäinen päivä kasvokkain
- Työajat ( poislukien tärkeät menot ):

Painotus n. klo 10 - 15

* Harri: n. klo 9:30 - 17
* Ossi: n. klo 10 - 17
* Jari-Matti: muina päivänä 10-17, pe klo 16:28 junalla pois ( silloin voi aloittaa aiemmin )
## Roolit
- Projektipäällikkö & scrum master: Harri
- Build master : Jari-Matti
## Työkalut
* tomee
* Eclipse / Spring Tool Suite (sts), ObjectId UML -plugin eclipseen
* MySQL tietokanta, MySQL Workbench
* maven tarpeen mukaan
* Versionhallinta git, tehdään projekti github:iin, projektin nimi?

## Teknologiavalinnat

* UI : JSF / Spring MVC → JSF ( Managed Bean:n kytkentä Spring containeriin haaste; jos ei → EJB )
* Transaktio- / businesslogiikkakerros: Spring / EJB ( Jos Spring ei lähde → EJB )
* Tietokanta: JDBC / JPA
## Keskittyminen teknologiakerroksiin

* Harri: jollakin tavalla full stack
* Jari-Matti: JPA, mahd. Mukaan transaktiokerrosta
* Ossi: tietokanta haastavaa; JSF – vähän transaktiota

- koodi englanniksi; kommentointi - mitä bean tai keskeinen rutiini tekee / ei kommentoida jokaista parametria

# Kysymyksiä projektin määrittelystä
- pomo ja admin voi rekisteröidä uuden käyttäjän
- admin: paljonko systeemi käyttää dataa, tietokannan backup, palvelu ylös ja alas ( ei aikaisessa vaiheessa )
- kylmä käyttäjä: tieto jostakin työntekijästä järjestelmässä, ei voi kirjautua eikä
  näe tietoja järjestelmässä
- pitääkö järjestelmällä pystyä hallitsemaan useamman yrityksen asiakkaita? Ei
- Mikä ero on asiakkaalla ja asiakasyrityksellä? Asiakkaaseen liittyy vain yksi asiakasyritys. Kontakti, lead ja asiakas on henkilö ja asiakasyritys on yritys. Jos samaan fyysiseen asiakashenkilöön liitetään uusi asiakasyritys, perustetaan järjestelmään uusi asiakashenkilö.
# Tärkeimmät toiminnot, mitä valitaan 1. sprintiin:

1. Käyttäjän lisääminen, rekisteröinti, käyttäjärooli asetetaan ( admin, pomo )
- Pomon tarina 1

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces : Ossi ( ma / ti )
* Spring :
* JPA ( User -taulu, username, password, type ): on jo valmiina

2. Sisäänkirjautuminen ( kaikki )
- seuraus siitä, että on erilaisia käyttäjärooleja ja eri kohteisiin osoitettuja käyttäjiä

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces
* Spring
* JPA

Tehty perjantaina 6.11. valmiiksi.

luotava

CREATE DATABASE akkis;
INSERT INTO USER (USERNAME,PASSWORD,TYPE) VALUES ('admin','admin',1)

3. Kontaktin luominen ( kaikki )
- Myyjän tarina 1 ( osa asiakkaan tiedoista tulee jo kontakti -vaiheessa, ei valokuvaa tässä vaiheessa )
*** Auki: millä kriteerillä kontakti on jo olemassa? Jätetään aluksi pois. - Myyjän tarina 7 ( virhe, jos yritetään lisätä olemassaolevaa kontaktia )

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces ( Harri, ti - ke )
* Spring ( Harri, ma-ti )
* JPA ( Jari-Matti, ma-ti )

Tietokannan taulu: Contact ( kentät: name, address, phone, email, country, type ( arvot: 1=Contact, 2=Lead, 3=Customer )
Suhde: käyttäjään myyjä.
- type -kenttä kertoo, onko kyseessä Contact, Lead vai Customer. Ei tehdä erikseen Lead tai Customer -tauluja.

4. Kontaktin muuttaminen leadiksi ( Myyjä ), kirjataan leadiin myös myyjä
- Myyjän tarina 1 ( valokuvan uploadaus ja tallennus pois )
- Myyjän tarina 4 ( kontaktin tilan muutos )

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces ( Ossi, ti -ke )
* Spring ( Contact:n muokkaaminen, Harri )
* JPA ( Contact -kerros valmiina 3. :n jäljiltä )

Kontaktin muokkausruutu, sinne painike “Muuta Leadiksi”.

­5. Kontaktien, leadien ja asiakkaiden listaaminen ( Myyjä )
- Myyjä, tarina 12 ( a, c, d )

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces ( Harri )
* Spring ( Ossi , parametreille “%” + hakumerkkijono + “%”)
* JPA ( Jari-Marri, Kyselyiden tekeminen Contact entityille, käytetään LIKE:ä AND väliin)

6. Sopimuksen lisääminen ( sopimukseen liittyy tyyppi (kerta, määräaikainen, jatkuva) ja sen mukaan alku- ja loppupäivä.

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces ( Ossi ), linkki lead:n muokkauksesta erilliselle sivulle.
* Spring ( Harri )
* JPA ( Contract -entity, Jari-Matti, suhde useampaan Contact -entityyn )

Kontaktin liittäminen leadiin 8. osiosta tässä.

7. Sopimuksen näyttäminen

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces ( Jari-Matti )
* Spring ( Harri )
* JPA ( JPA aika lailla valmiina )

8. Sopimuksen liittäminen leadiin tai asiakkaaseen

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces
* Spring
* JPA

9. Leadin muuttaminen asiakkaaksi, kun leadille muodostetaan sopimus

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces
* Spring
* JPA

10. Kaupan lisääminen sopimukseen ( hinta, periodi (kk/vuosi/kertamaksu)).

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces
* Spring
* JPA

11. Kaupan näyttäminen sopimuksesta

Tekijät, päivät, aikamäärä:
* JSF / Primefaces
* Spring
* JPA

Mietitään vielä näiden kauppojen, sopimusten ja asiakkaiden suhteita toisiinsa kukin tahollamme ja vaihdetaan ajatuksia.

Sivustoista siirtymäkuva?

Yksikkötestaus ja jenkins?
## Käsitteitä
Kontakti – yhteystieto, mihin ei ole vielä kontaktoinut
Lead – myyjän alustava kontakti
Asiakas – syntyy leadista
Yritys – asiakkaaseen liitettävä yritys ( asiakasyritys )

## Huomioita toiminnoista

- valokuvan upload:us ja talletus asiakkaan tietoihin alkusprint:stä pois
- asiakas syntyy, kun tehdään kauppa ja sopimus